***Проєкт звіту про виконання у 2023 році обласної цільової Програми проведення археологічних досліджень у Чернігівській області***

***на 2021 – 2025 роки***

На виконання обласної цільової Програми проведення археологічних досліджень у Чернігівській області на 2021 – 2025 роки у 2023 році передбачено фінансування у розмірі 2,546,8 млн. грн.

У 2023 роцібули заплановані:

- архітектурно-археологічні дослідження в Чернігові (142,0 тис. грн.);

- археологічні дослідження роменських городищ поблизу с. Деснянське (142,0 тис грн.);

- археологічні дослідження археологічного комплексу у с. Малий Листвен (142,0 тис. грн.);

- архітектурно-археологічні дослідження Новгорода-Сіверського (142,0 тис. грн.); - археологічні дослідження Виповзівського археологічного комплексу (142,0 тис. грн.);

- археологічні дослідження Седнева (142,0 тис. грн);

- архітектурно-археологічні дослідження Батурина (142,0 тис. грн.);

- археологічні дослідження Любеча (142,0 тис. грн.);

- археологічні розвідки на території болота «Великий Замглай» (86,6 тис. грн.);

- археологічні розвідки в мікрорегіоні басейну р. Снову в межах Городнянської міської територіальної громади, Великодирчинської сільської ради Чернігівського району та Сновської міської територіальної громади Корюківського району (346,4 тис. грн.);

- охоронно-рятівні археологічні дослідження на території поселення «Мис» (242,5 тис. грн.);

- обстеження та координування пам’яток з наземними ознаками (курганів) (735,3 тис. грн.).

Але у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та відсутністю фінансування, заплановані археологічні дослідження у 2023 році не проводилися.